Цели и этапы внедрения программного обеспечения компьютерных систем

1. Основные понятия, цели и задачи внедрения ПО
- Внедрение ПО - процесс внедрения, установки и настройки программного обеспечения на компьютеры, серверы организации.

1.  Цели внедрения ПО:
- Автоматизация бизнес-процессов:  улучшение эффективности и производительности работы с помощью ПО.
- Улучшение качества услуг: предоставление высококачественных услуг клиентам с помощью специализированного ПО.
- Сокращение издержек: снижение затрат на ресурсы и оптимизация бизнес-процессов с помощью автоматизации.
- Повышение конкурентоспособности: использование современного ПО для улучшения позиций на рынке.
2. Задачи внедрения ПО:
- Выбор подходящего ПО: анализ рынка, выбор оптимального программного продукта для решения задач организации.
- Планирование внедрения: разработка плана внедрения, определение сроков, бюджета и ресурсов.
- Установка и настройка ПО: установка программного обеспечения на компьютеры или серверы, настройка параметров в соответствии с требованиями организации.
- Обучение персонала: обучение сотрудников работе с новым ПО, проведение тренингов и мастер-классов.
- Тестирование и отладка: проведение тестирования функциональности ПО, выявление ошибок и их устранение.
- Запуск и мониторинг: запуск программного обеспечения в рабочее окружение, контроль за его работоспособностью и производительностью.

2. Этапы внедрение. (Обследование, разработка технического задания, настройка системы, тестирование системы, опытная эксплуатация, промышленная эксплуатация)

1. Обследование:
- Цель: провести анализ текущего состояния системы, выявить потребности и проблемы, которые можно решить с помощью внедрения программного обеспечения.
- Действия:
- Изучение бизнес-процессов и потребностей организации.
- Определение целей и задач внедрения ПО.
- Анализ доступных ресурсов и возможностей.
- Составление отчета с рекомендациями по выбору ПО.

2. Разработка ТЗ:

- Цель: подготовить документ, который определит требования к программному продукту, его функциональность, архитектуру и интеграцию с другими системами.
- Действия:
- Определение функциональных требований.
- Составление структуры системы и ее компонентов.
- Утверждение технического задания руководством организации.

3. Настройка системы:
- Цель: установить программное обеспечение на компьютеры или серверы организации, настроить его в соответствии с требованиями и потребностями бизнес-процессов.
- Действия:
- Установка программного продукта на все необходимые устройства.
- Настройка параметров программы в соответствии с требованиями.
- Интеграция программного продукта с другими системами организации.
- Проведение обучения сотрудников по работе с новым ПО.

4. Тестирование системы:
- Цель: проверить работоспособность и функциональность программного продукта, выявить и исправить ошибки перед запуском в рабочее окружение.
- Действия:
- Проведение функционального тестирования всех основных функций ПО.
- Проверка совместимости с другими системами и устройствами.
- Тестирование производительности и нагрузочное тестирование.
- Исправление выявленных ошибок и доработка ПО при необходимости.

5. Опытная эксплуатация:
- Цель: провести испытания программного продукта в реальных условиях работы организации для проверки его эффективности и соответствия поставленным целям.
- Действия:
- Запуск ПО в рабочем окружении на ограниченной группе пользователей.
- Мониторинг работы системы и сбор обратной связи от пользователей.
- Анализ результатов опытной эксплуатации и внесение коррективов при необходимости.

6. Промышленная эксплуатация:
- Цель: запустить программное обеспечение на всех рабочих местах и серверах организации для полноценного использования в повседневной деятельности.
- Действия:
- Расширение использования ПО на все подразделения и сотрудников организации.
- Поддержка и обновление программного продукта в соответствии с требованиями и изменениями бизнес-процессов.
- Мониторинг производительности и эффективности работы системы, решение возникающих проблем.

3. Процесс внедрения Adobe Photoshop

1. Обследование:                                                                                                                                                           - Изучение требований к функциональности и производительности графического ПО.
- Интервью с сотрудниками, которые занимаются графическим дизайном.
- Оценка текущих инструментов и программ, используемых для работы с изображениями.

2. Разработка ТЗ:
- Цель: определить требования к Adobe Photoshop, его интеграцию с другими программами и системами, а также параметры настройки.
- Действия:
- Описание основных функций и возможностей Adobe Photoshop.
- Определение требований к аппаратному обеспечению для установки и работы программы.
- Разработка плана интеграции Photoshop с другими графическими программами или системами.

3. Настройка системы:
- Цель: установить Adobe Photoshop на компьютеры сотрудников, настроить его параметры и интеграцию с другими программами.
- Действия:
- Настройка параметров программы в соответствии с требованиями дизайнеров.
- Интеграция Photoshop с другими программами Adobe Creative Suite, если это необходимо.

4. Тестирование системы:
- Цель: проверить работоспособность Adobe Photoshop, его совместимость с оборудованием и другими программами.
- Действия:
- Проведение тестирования основных функций Photoshop: редактирование изображений, создание, работа с слоями и фильтрами и т.д
- Проверка совместимости программы с различными форматами файлов и устройствами ввода.
- Исправление ошибок и доработка настроек при необходимости.

5.  Опытная эксплуатации                                                                                                                                                   - Обучение пользователей работе с Adobe Photoshop
- Сбор обратной связи от пользователей, анализ и устранение возникающих проблем и сложностей.( запустить ПО в рабочем окружении на ограниченной группе пользователей )

6. Промышленная эксплуатация:
   - Полноценное внедрение Adobe Photoshop на рабочих местах и в рабочих процессах компании.
   - Поддержка и обновление программного обеспечения, следующее за рекомендациями разработчиков Adobe.
   - Мониторинг использования редактора, оценка эффективности рабочих процессов и их оптимизация.